Plan i harmonogram pracy zespołu 9.
Temat: Zarządzanie systemem poprzez wykorzystanie rozpoznawania głosu na urządzeniach z systemem Android oraz na komputerach stacjonarnych.
# Harmonogram
- 01.11-14.11.2016 - Wybór tematu. Kontakt z opiekunem zespołu.
- 10.11-23.12.2016 - Wymodelowanie schematu działania aplikacji.
- 14.11-27.11.2016- Przedstawienie opiekunowi wstępnego harmonogramu oraz udostępnienie strony WWW zespołu.
- 28.11-10.12.2016 Praca nad ostateczną wersją harmonogramu.
- 11.12.2016 Przedstawienie finalnej wersji harmonogramu opiekunowi grupy oraz dokonanie podziału zadań w zespole.
- 16.12.2016-23.12.2016 - Wybranie i zapoznanie się z technologiami potrzebnymi do pracy nad projektem.
- 16.12-23.12.2016 -Ustalenie konwencji dotyczącej struktury kodu ( nazewnictwo zmiennych czy formatowanie kodu ) oraz korzystania z repozytorium Git i systemu Trac.
- 23.12.2016-06.01.2017- Przerwa świąteczna. Przerwa w pracy nad projektem.
- 07.01-01.04.2017- Implementacja aplikacji.
  - Implementacja demona potrzebnego do zmiany mowy na tekst na urządzeniu z systemem Android (realizacja przy wykorzystaniu rozwiązania Google’a)
      - Implementacja demona do obsługi poleceń wydanych przez użytkownika na urządzeniu z systemem Android.
  - Implementacja GUI dla aplikacji mobilnej.
  - Implementacja demona działającego na komputerze stacjonarnym, odpowiedzialnego za odpowiednią reakcje na polecenia wydawane za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
  - Stworzenie połączenia klient-serwer potrzebnego do komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.
  - Tworzenie GUI dla panelu konfiguracyjnego działającego po stronie komputera.

- 01.02-01.04.2017-Sporządzanie dokumentacji technicznej.
- 01.03-01.04.2017-Sporządzanie dokumentacji dla użytkownika.
- 06.02.2017 Przedłożenie koordynatorom raportu kierownika oraz raportów poszczególnych członków.
- 09.02.2017 Ostateczny termin nieplanowanej „zmiany ról ” w zespole.
- 22.03-01.04.2017-Zespolenie wszystkich części aplikacji .
- 02.04-07.04.2017 - Testowanie aplikacji.
- 08.04-07.05.2017 - Wprowadzanie ewentualnych poprawek wraz z testowaniem wprowadzonych zmian przy jednoczesnym wprowadzaniu poprawek do dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej.
- 01.05-03.05.2017 Weekend majowy. Przerwa w pracy nad projektem.
- 04.05-17.05.2017 Przygotowywanie prezentacji publicznej projektu.
- 07.05.2017 Zakończenie prac nad projektem i opublikowanie ostatecznej wersji dokumentacji

W razie opóźnień w realizacji projektu dopuszcza się rezygnację z implementowania demona działającego na komputerze stacjonarnym oraz komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem stacjonarnym.
# Zasady dokumentacji przebiegu realizacji zadania
Dokumentację przebiegu realizacji pracy nad projektem stanowią:
- protokoły sporządzane w postaci notatek po każdym spotkaniu zespołu;
- protokoły postępu prac sporządzane w ostatnim dniu każdego tygodnia (z wyłączeniem przerw świątecznych zawartych w harmonogramie);
- gromadzona korespondencja e-mail pomiędzy członkami zespołu;
- wersjonowany kod źródłowy;
- dane gromadzone w systemie zarządzania projektem Trac.
Protokoły, korespondencja oraz kod źródłowy gromadzone i wersjonowane będą przy użyciu udostępnianego przez WMiI repozytorium Git.

Protokoły ze spotkań udostępniane będą na stronie WWW zespołu.
# Podział zadań w zespole
## Mateusz Markuszewski
- Stworzenie połączenia klient-serwer potrzebnego do komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Przeprowadzenie testów aplikacji.
## Dawid Szczupakowski
- Administrator systemu Trac.
- Tworzenie GUI dla panelu konfiguracyjnego działającego po stronie komputera.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Przeprowadzenie testów aplikacji.
## Krystian Rudziński
- Implementacja demona działającego na komputerze stacjonarnym, odpowiedzialnego za odpowiednią reakcję na polecenia wydawane za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Sporządzenie dokumentacji dla użytkownika.
## Hubert Stępiński (kierownik zespołu)
- Koordynowanie działaniami zespołu.
- Współtworzenie protokół odnoszących się do postępu prac
- Implementacja GUI dla aplikacji mobilnej.
- Komunikacja z opiekunem zespołu.
- Stworzenie harmonogramu.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Sporządzenie dokumentacji dla użytkownika.
## Katarzyna Wittkowska (sekretarz zespołu)
- Sporządzanie protokołów ze spotkań zespołu.
- Współtworzenie protokołów odnoszących się do postępu prac.
- Implementacja obsługi poleceń wydanych przez użytkownika przez demona działającego na urządzeniu z systemem Android.
- Gromadzenie korespondencji e-mail.
- Opieka nad stroną WWW.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Stworzenie finalnej wersji dokumentacji technicznej.
## Sebastian Straszewski (główny programista)
- Kontrola i koordynowanie pracy zespołu w aspekcie programowania.
- Implementacja rozpoznawania słów kluczowych z wykorzystaniem "wewnętrznego " narzędzia.
- Implementacja demona potrzebnego do zmiany mowy na tekst na urządzeniu z systemem Android (realizacja przy wykorzystaniu rozwiązania Google’a).
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Przeprowadzenie testów aplikacji.