 Harmonogram zespołu 9
Temat: Zarządzanie systemem poprzez wykorzystanie rozpoznawania głosu na urządzeniach z systemem Android oraz na komputerach stacjonarnych.
Terminy:
- 01.11-14.11.2016 - Wybór tematu. Kontakt z opiekunem zespołu.
- 10.11-23.12.2016 - Wymodelowanie schematu działania aplikacji.
- 14.11-27.11.2016- Przedstawienie opiekunowi wstępnego harmonogramu oraz udostępnienie strony WWW zespołu.
- 28.11-10.12.2016 Praca nad ostateczną wersją harmonogramu.
- 11.12.2016 Przedstawienie finalnej wersji harmonogramu opiekunowi grupy.
- 16.12.2016-07.01.2017 - Wybranie i zapoznanie się z technologiami potrzebnymi do pracy nad projektem oraz podział zadań w zespole.
- 23.12.2016-06.01.2017- Przerwa świąteczna. Przerwa w pracy nad projektem.
- 07.01-01.04.2017- Implementacja logiki działania aplikacji. Interfejs graficzny. Sporządzanie dokumentacji projektu dla użytkownika oraz sporządzanie dokumentacji technicznej.
- 06.02.2017 Przedłożenie koordynatorom raportu kierownika oraz raportów poszczególnych członków.
- 09.02.2017 Ostateczny termin nieplanowanej „zmiany ról ” w zespole.
- 02.04-07.04.2017 - Testowanie aplikacji.
- 08.04-07.05.2017 - Wprowadzanie poprawek wraz z testowaniem wprowadzonych zmian.
- 01.05-03.05.2017 Weekend majowy. Przerwa w pracy nad projektem.
- 04.05-17.05.2017 Przygotowywanie prezentacji publicznej projektu.
- 07.05.2017 Zakończenie prac nad projektem i opublikowanie ostatecznej wersji dokumentacji

Uwagi:

Punkt „Implementacja logiki działania aplikacji. Interfejs graficzny. Sporządzanie dokumentacji projektu dla użytkownika oraz sporządzanie dokumentacji technicznej.” należy rozbić na części.
1. Dokumentację można w sensowny sposób zacząć przygotowywać dopiero od pewnego momentu, gdy będzie już w miarę „stabilna” chociaż część systemu. Inaczej będzie ją trzeba co chwilę przepisywać.
2. Aplikację, z tego co rozumiem, można podzielić na elementy:
  - GUI na urządzeniu mobilnym;
  - demon:
    - czuwanie i wychwycenie słowa-klucza;
    - komunikacja z Google;
    - tworzenie procesów potomnych;
  - procesy potomne odpowiedzialne za interpretowanie i wykonywanie poleceń na urządzeniu mobilnym;
  - procesy potomne odpowiedzialne za komunikację z serwerem;
  - serwer:
    - komunikacja z urządzeniem mobilnym;
    - wykonywanie poleceń;
  - ewentualne GUI do konfiguracji serwera.
Niektóre z tych elementów są zależne od pozostałych, inne nie (lub tylko w niewielkim stopniu). Np. samo nasłuchiwanie przez demona i wychwycenie momentu wypowiedzenia słowa-klucza jest niezależne od sposobu komunikacji potomków z serwerem. Powinno to zostać uwzględnione w harmonogramie – nad czym pracujemy najpierw, nad czym później.

Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa to, jak zaprojektujecie Państwo interpretowanie i wywoływanie poleceń. Od tego zależała będzie między innymi struktura plików konfiguracyjnych i GUI, to czego będziemy oczekiwali od użytkownika i co będziemy chcięli dostać od Google'a, jakie komunikaty będą przesyłane do serwera. Myślę, że warto to dobrze przemyśleć na początku.

Ten podział na elementy powinien być odzwierciedlony w harmonogramie. Proszę pomyśleć, nad czym można pracować wcześniej, nad czym później, jakie są zależności między poszczególnymi zadaniami. Oczywiście wszystkich zależności Państwo od razu nie zauważycie, ale będzie to jakaś podstawa, zgrubny plan działania.

Brakuje podziału obowiązków oraz opisu zasad dokumentacji przebiegu realizacji zadania. Są one wymagane przez regulamin. Proszę to uwzględnić! Dobrze byłoby, gdyby już teraz określili Państwo, kto jakimi elementami systemu będzie się zajmował (por. punkt 2. powyżej). Ponadto są do rozdzielenia takie zadania jak przygotowanie dokumentacji (kto to będzie robił/koordynował), testy, rola sekretarza, opieka nad stroną WWW, rola kierownika zespołu, sprawy organizacyjno-formalne – w tym ten harmonogram, może jakieś szczególne zadania przy prezentacji lub projektowaniu? Proszę to przemyśleć.

Proszę o przygotwanie diagramu Gantta w jakimś edytowalnym w sensowny sposób formacie.