Podział zadań w zespole.

Mateusz Markuszewski
- Stworzenie połączenia klient-serwer potrzebnego do komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
Przeprowadznie testów aplikacji.
Dawid Szczupakowski
- System Trac (konfiguracja i zapoznanie się z systemem).
- Tworzenie GUI dla panelu konfiguracyjnego działającego po stronie komputera.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Przeprowadzenie testów aplikacji.

Krystian Rudziński
- Sporządzenie diagramu Ganta przebiegu realizacji wyznaczonych zadań.
- Implementacja demona odpowiedzialnego za odpowiednią reakcje na polecenia wydawane za pośrednictwem urządzenia mobilnego (działającego na komputerze stacjonarnym).
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej częsci projektu.
- Sporządzenie dokumentacji dla użytkownika.

Hubert Stępiński (kierownik zespołu)
- Koordynowanie działaniami zespołu.
- Współtworzenie protokół odnoszących się do postępu prac
- Implementacja GUI dla aplikacji mobilnej.
- Komunikacja z opeikunem zespołu.
- Gromadzenie korespodencji e-mail .
- Stworzenie harmonogramu.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Sporządzenie dokumentacji dla użytkownika.

Katarzyna Wittkowska (sekretarz zespołu )
- Sporządzanie protokołów ze spotakań zespołu.
- Współtworzenie protokołów odnoszących się do postęu prac.
- Implementacja demona do obsługi poleceń wydanych przez użytkownika na urządzeniu z systemem Android.
- Opieka nad stroną WWW.
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Stworzenie finanlnej wersji dokumentacji technicznej.

Sebastian Straszewski
- Główny programista
- Kontrola i koordynowanie pracy zespołu w aspekcie programowania.
- Implementacja demona potrzebnego do zmiany mowy na tekst na urządzeniu z systemem Android (realizacja przy wykorzystaniu rozwiązania Google’a).
- Sporządzenie dokumentacji technicznej odnoszącej się do własnej części projektu.
- Przeprowadzenie testów aplikacji.